- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.03.2023  года  №  21 -р                                                            с. Хоперское

- О мерах по безопасному пропуску

- весеннего половодья 2023 года

- на территории Хоперского

- муниципального образования.

В соответствии с п. 2 ст.11 Федерального  Закона  от  21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.7 и 21 ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях защиты населения и минимизации ущерба от весеннего половодья 2021 года на территории Хоперского муниципального образования, руководствуясь Уставом  Хоперского муниципального образования:

1. Утвердить состав рабочей группы при комиссии по предупреждению и  ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности  Хоперского муниципального образования по подготовке к  пропуску и ликвидации последствий вредного воздействия паводковых, талых и дождевых (ливневых) вод весной 2023 года на территории Хоперского муниципальном образовании  (приложение № 1).

2. Утвердить состав лиц, ответственных за безопасное состояние гидротехнических сооружений, расположенных на территории Хоперского муниципального образования (приложение № 2).

3. Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых, талых и дождевых (ливневых) вод весной 2023 года на территории Хоперского МО  (приложение № 3).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.

- Глава   Хоперского

муниципального   образования                                         С.С. Голованева

- Приложение № 3

к распоряжению администрации

Хоперского муниципального образования

от 01.03.2023 г.  №  21 – р

- ПЛАН

Мероприятий по обеспечению пропуска паводковых, талых и дождевых (ливневых) вод весной 2023 года

на территории Хоперского муниципального образования

| № п/п | наименование мероприятия | срок выполнения | ответственный за выполнение | отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Произвести осмотр гидротехнических сооружений, мостов и других водохозяйственных объектов, разработать мероприятия по обеспечению их безопасности. | до 07.03.2023 г. | Председатель КЧС МО Голованева С.С. |  |
| 2 | Произвести очистку от снега и льда подъезды к водопропускным трубам и каналам. | до 15.03.2023 г. | КЧС МО Голованева С.С |  |
| 3 | Произвести частичное опорожнение прудов | при необходимости | Председатель КЧС МО Голованева С.С. |  |
| 4 | Организовать постоянный контроль за уровнем воды р. Хопер, прудах. | весь период паводка | председатель КЧС МО Голованева С.С. |  |
| 5 | Откорректировать списки жителей, проживающих в зонах возможного подтопления (затопления). Составить график их отселения, план обеспечения автотранспортом, определить места отселения. | до 15.03.2023 | Филиппова С.В. |  |
| 7 | Организовать в случае необходимости круглосуточное дежурство должностных лиц в муниципальном образовании. | весь период паводка | председатель КЧС МО Голованева С.С. |  |
| 8 | Обследовать опасные оползневые участки. Установить систематическое наблюдение за ними. | весь период паводка | председатель КЧС МО Голованева С.С. |  |
| 9 | Осуществлять действенный контроль за паводковой обстановкой, информировать главу БМР, его заместителей о ходе паводка | весь период паводка | Председатель КЧС Голованева С.С. |  |
| 10 | На досках объявления развесить памятки «Паводок – осторожно тонкий лед», «Напоминание жителям МО как следует действовать при угрозе подтопления весенним половодьем». | весь период паводка | Филиппова С.В. |  |

- Приложение № 1

к распоряжению администрации

Хоперского муниципального образования

от  01.03.2023 г.  №  21 - р

- Состав

Рабочей группы по подготовке, пропуску и ликвидации последствий вредного  воздействия паводковых, талых и дождевых (ливневых) вод  Хоперского муниципального  образования

| № п.п. | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Номер телефона |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сотовый, домашний | рабочий |  |  |  |  |
| 1 | Голованева Светлана Сергеевна | Глава Хоперского муниципального образования. | 8-906-318-18-35 | 75-1-41 |  |  |  |  |
| 2 | Кармаева Наталия Петровна | Зам. главы администрации Хоперского МО | 8-961-648-39-67 | 75-2-47 |  |  |  |  |
| 3 | Филиппова Светлана Васильевна | Инспектор по ПВУ администрации Хоперского МО | 8-960-353-35-60 | 75-2-47 |  |  |  |  |
| 4 | Полянский Дмитрий Юрьевич | Участковый уполномоченный капитан полиции (по согласованию) | 7-999-753-57-18 | 4-63-16 |  |  |  |  |
| 5 | Ткаченко Наталия Викторовна | Заведующая ФАП (по согласованию) | 75-1-20 8-906-152-49-56 | 75-1-53 |  |  |  |  |
| 6 | Глебов Николай Алексеевич | Водитель. Тракторист | 8-905-326-33-99 |  |  |  |  |  |
| 7 | Бабичев Иван Владимирович | Слесарь СОПК «Хоперское» | 8-962-626-56-00 | - |  |  |  |  |

- Приложение № 2

к распоряжению администрации

Хоперского муниципального образования

от  01.03.2023 г.  №  21 - р

- Состав

- лиц, ответственных за безопасное состояние гидротехнических сооружений, расположенных на территории Хоперского муниципального образования

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Номер телефона |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | домашний | рабочий |
| 1. | Голованева Светлана Сергеевна | Глава Хоперского муниципального образования. | 8-906-318-18-35 | 75-1-41 |
| 2. | Кармаева Наталия Петровна | Заместитель главы администрации Хоперского МО | 8-961-648-39-67 | 75-2-47 |